Checklist tổng thể dự án đếm xe đỗ theo polygon

Nguyên tắc đã chốt

- Mỗi camera quản lý đúng một vị trí đỗ.

- Mỗi camera có đúng một polygon xác định khu vực đỗ hợp lệ.

- Mỗi vị trí chỉ có một phiên đỗ đang hoạt động.

- Xe chỉ được ghi nhận sau khi xuất hiện ổn định đủ thời gian.

- track_id chỉ dùng cho AI tracking; nghiệp vụ dùng session_id.

- Không đọc được biển số vẫn phải lưu phiên và phân loại là xe lạ.

- Xe có đăng ký nhưng đỗ sai vị trí được cấp phải được báo cáo riêng.

- Xe đỗ lệch polygon phải có ảnh chứng minh.

- Mất camera không được tự động kết luận xe đã rời.

- Khởi động lại phần mềm không được tính xe có sẵn thành lượt xe mới.

Phase 1 — Camera, polygon và trạng thái vị trí đỗ

Mục tiêu

Xây dựng nền tảng có thể:

- Kết nối camera RTSP.

- Mỗi camera vẽ một polygon.

- Nhận diện phương tiện.

- Theo dõi phương tiện bằng track_id.

- Xác định vị trí trống hoặc có xe.

- Tạo và kết thúc phiên đỗ.

- Lưu ảnh và sự kiện cơ bản.

Checklist chức năng

Quản lý camera

- Thêm camera.

- Sửa camera.

- Xóa camera.

- Bật/tắt camera.

- Nhập tên camera.

- Nhập mã camera.

- Nhập mã vị trí đỗ.

- Nhập RTSP URL.

- Kiểm tra kết nối RTSP.

- Hiển thị trạng thái online/offline.

- Tự kết nối lại khi mất luồng.

- Cấu hình FPS xử lý AI.

- Cấu hình thời gian xác nhận xe đỗ.

- Cấu hình thời gian xác nhận xe rời.

Polygon

- Lấy ảnh hiện tại từ camera.

- Click chuột để tạo polygon.

- Kéo các điểm để sửa polygon.

- Xóa và vẽ lại polygon.

- Hiển thị polygon trên preview.

- Lưu tọa độ chuẩn hóa từ 0–1.

- Mỗi camera chỉ được lưu một polygon.

- Kiểm tra polygon tối thiểu ba điểm.

- Không cho lưu polygon tự cắt hoặc không hợp lệ.

Nhận diện và tracking

- Phát hiện ô tô con.

- Phát hiện xe tải.

- Phát hiện xe khách.

- Có thể bật/tắt nhận diện xe máy.

- Tracker cấp track_id.

- Hiển thị bounding box.

- Hiển thị track_id.

- Tính điểm đáy giữa của xe.

- Tính tỷ lệ giao giữa xe và polygon.

- Chọn xe chính có tỷ lệ giao polygon cao nhất.

Máy trạng thái

- CAMERA_OFFLINE.

- UNKNOWN.

- EMPTY.

- VEHICLE_CANDIDATE.

- OCCUPIED.

- LEAVING.

- Không tạo phiên ngay khi xe lướt qua.

- Không kết thúc phiên do mất track ngắn hạn.

- Không tạo nhiều phiên cho cùng một xe.

- Chỉ nhận xe mới sau khi vị trí đã được xác nhận trống.

Phiên đỗ

- Tạo session_id độc lập với track_id.

- Lưu thời điểm phát hiện đầu tiên.

- Lưu thời điểm xác nhận đỗ.

- Lưu thời điểm xe rời.

- Tính thời gian đỗ.

- Lưu camera và mã vị trí.

- Lưu loại phương tiện.

- Lưu ảnh khi xe vào.

- Lưu ảnh khi xác nhận đỗ.

- Lưu ảnh khi xe rời.

- Cho phép một session liên kết nhiều track_id.

Giao diện giám sát

- Hiển thị danh sách camera dạng thẻ.

- Hiển thị mã vị trí.

- Hiển thị camera online/offline.

- Hiển thị vị trí trống/có xe.

- Hiển thị track_id.

- Hiển thị session_id.

- Hiển thị loại xe.

- Hiển thị thời gian xe đã đỗ.

- Có cửa sổ preview theo yêu cầu.

- Không mở preview liên tục mặc định.

- Có khu vực log sự kiện.

Nghiệm thu Phase 1

- Xe chạy ngang qua polygon không tạo phiên đỗ.

- Xe dừng ngắn hơn ngưỡng không tạo phiên đỗ.

- Xe dừng đủ thời gian tạo đúng một phiên.

- Xe bị che khuất ngắn hạn không tạo session mới.

- Xe rời polygon kết thúc đúng phiên.

- Camera mất kết nối không tự động đóng phiên.

- Camera kết nối lại có thể tiếp tục theo dõi.

- Khởi động lại không tăng sai lượt xe vào.

- Dữ liệu vẫn còn sau khi đóng và mở phần mềm.

- Polygon không thay đổi khi đổi độ phân giải preview.

Phase 2 — Nhận diện biển số

Mục tiêu

Đọc biển số nhiều lần trong một phiên, chọn kết quả tốt nhất và lưu ảnh biển số.

Checklist

- Phát hiện vùng biển số.

- Cắt ảnh biển số từ khung hình.

- Tiền xử lý ảnh biển số.

- OCR trên nhiều frame.

- Chuẩn hóa biển số.

- Lưu confidence từng lần đọc.

- Loại bỏ kết quả confidence thấp.

- Bình chọn kết quả tốt nhất.

- Đọc khi xe vào.

- Đọc khi xe đã dừng.

- Đọc lại trước khi xe rời.

- Cho phép cập nhật kết quả OCR trong cùng session.

- Lưu ảnh biển số tốt nhất.

- Lưu toàn bộ lịch sử OCR.

- Phân biệt RECOGNIZED.

- Phân biệt UNREADABLE.

- Phân biệt NO_PLATE_DETECTED.

- Hiển thị biển số trên thẻ camera.

- Cho phép quản trị sửa biển số thủ công.

Nghiệm thu Phase 2

- Không dựa vào một frame duy nhất.

- Kết quả sai confidence thấp không được chọn.

- Biển số có dấu chấm hoặc gạch ngang được chuẩn hóa.

- Không đọc được biển vẫn giữ nguyên phiên.

- Đọc được biển lúc xe rời phải cập nhật lại session.

- Ảnh biển số có thể mở kiểm tra từ giao diện.

Phase 3 — Danh sách xe đăng ký

Mục tiêu

Quản lý danh sách phương tiện và phân loại xe đăng ký, xe lạ.

Checklist

- Thêm xe đăng ký.

- Sửa xe đăng ký.

- Xóa hoặc vô hiệu hóa xe.

- Import Excel.

- Export file Excel mẫu.

- Kiểm tra trùng biển số.

- Tìm theo biển số.

- Tìm theo chủ xe.

- Tìm theo mã nhân viên.

- Tìm theo phòng ban.

- Gán một hoặc nhiều vị trí được phép đỗ.

- Quản lý ngày hiệu lực.

- Quản lý ngày hết hạn.

- Trạng thái ACTIVE.

- Trạng thái EXPIRED.

- Trạng thái BLOCKED.

- Trạng thái TEMPORARY.

- Tra cứu tự động sau khi OCR.

- Xe không có trong danh sách được phân loại xe lạ.

- Xe không đọc được biển được phân loại xe lạ.

- Lưu rõ lý do xe lạ.

- Cho phép ghép thủ công xe lạ với xe đăng ký.

Nghiệm thu Phase 3

- Biển số đăng ký hợp lệ hiển thị đúng chủ xe.

- Biển số không đăng ký được báo xe lạ.

- Không đọc được biển được báo xe lạ nhưng không ghi sai thành biển số khác.

- Xe hết hạn không được tính là xe đăng ký hợp lệ.

- Xe bị khóa được tạo cảnh báo.

- Import Excel không tạo bản ghi trùng.

Phase 4 — Phát hiện đỗ sai quy cách

Mục tiêu

Phát hiện xe đỗ lệch polygon, đỗ sai vị trí được cấp hoặc nhiều xe trong một vị trí.

Checklist

- Tính tỷ lệ thân xe nằm trong polygon.

- Có ngưỡng tỷ lệ tối thiểu.

- Có vùng dung sai.

- Có thời gian xác nhận vi phạm.

- Không cảnh báo do bounding box rung.

- Phát hiện xe vượt polygon.

- Phát hiện xe chỉ nằm một phần trong polygon.

- Phát hiện nhiều xe cùng chiếm một vị trí.

- Kiểm tra biển số có được phép đỗ tại vị trí này.

- Phân biệt xe lạ và xe đăng ký đỗ sai vị trí.

- Lưu loại vi phạm.

- Lưu thời gian bắt đầu vi phạm.

- Lưu thời gian kết thúc vi phạm.

- Lưu ảnh bằng chứng.

- Cho phép quản trị xác nhận hoặc hủy vi phạm.

- Có ghi chú xử lý.

Nghiệm thu Phase 4

- Xe nằm đúng polygon không cảnh báo.

- Xe vượt dung sai đủ thời gian mới cảnh báo.

- Xe chỉ đi qua không tạo vi phạm đỗ xe.

- Xe đăng ký nhưng sai vị trí được báo riêng.

- Xe lạ đỗ sai quy cách có đồng thời hai trạng thái.

- Vi phạm đã kết thúc vẫn còn trong lịch sử.

Phase 5 — Báo cáo và tìm kiếm

Mục tiêu

Cung cấp báo cáo đầy đủ cho xe đăng ký, xe lạ và vi phạm.

Checklist

- Báo cáo theo ngày.

- Báo cáo theo tuần.

- Báo cáo theo tháng.

- Lọc theo khoảng thời gian.

- Lọc theo camera.

- Lọc theo vị trí.

- Lọc theo biển số.

- Lọc theo chủ xe.

- Lọc theo phòng ban.

- Lọc xe đăng ký.

- Lọc xe lạ.

- Lọc xe không đọc được biển.

- Lọc xe đỗ sai quy cách.

- Lọc xe đăng ký đỗ sai vị trí.

- Xuất Excel.

- Có sheet tổng hợp.

- Có sheet chi tiết.

- Có đường dẫn mở ảnh.

- Có thời gian vào, đỗ và ra.

- Có thời lượng đỗ.

- Có tổng số phiên đỗ.

- Có tỷ lệ xe đăng ký và xe lạ.

- Có thống kê vị trí vi phạm nhiều nhất.

Nghiệm thu Phase 5

- Tổng hợp khớp dữ liệu chi tiết.

- Không tính một phiên nhiều lần.

- Báo cáo xe lạ phân biệt được lý do.

- File Excel mở được trên Microsoft Excel.

- Dữ liệu tiếng Việt không lỗi font.

- Đường dẫn ảnh có thể truy cập.

Phase 6 — Ổn định, phục hồi và tối ưu

Mục tiêu

Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục với nhiều camera.

Checklist

- Tự kết nối lại RTSP.

- Giới hạn số lần reconnect.

- Không treo toàn bộ ứng dụng khi một camera lỗi.

- Mỗi camera có worker độc lập.

- Có watchdog.

- Có heartbeat camera.

- Có giới hạn RAM.

- Có giới hạn số frame chờ.

- Bỏ frame cũ khi AI xử lý chậm.

- Cấu hình FPS riêng từng camera.

- Không ghi ảnh trùng liên tục.

- Có chính sách xóa ảnh cũ.

- Phục hồi session sau khởi động lại.

- Đánh dấu session thiếu dữ liệu.

- Backup database.

- Restore database.

- Log xoay vòng.

- Không lưu mật khẩu RTSP dạng rõ nếu có thể.

- Kiểm thử nhiều camera đồng thời.

- Kiểm tra CPU, RAM và GPU.

Nghiệm thu Phase 6

- Một camera lỗi không ảnh hưởng camera khác.

- Chạy liên tục tối thiểu 24–72 giờ.

- Không tăng RAM liên tục.

- Không tạo file ảnh rác quá mức.

- Dữ liệu phục hồi đúng sau mất điện.

- Không tạo session mới sai sau reconnect.

Phase 7 — Đóng gói và triển khai

Checklist

- File cấu hình riêng.

- Chọn đường dẫn database.

- Chọn đường dẫn lưu ảnh.

- Chọn đường dẫn backup.

- Build Windows EXE.

- Chạy không cần cài Python.

- Đóng gói model AI.

- Đóng gói FFmpeg nếu cần.

- Không hiện cửa sổ CMD.

- Có icon phần mềm.

- Có màn hình thông tin phiên bản.

- Có hướng dẫn cài đặt.

- Có hướng dẫn sử dụng.

- Có tool kiểm tra camera.

- Có tool backup/restore.

- Có dữ liệu demo.

- Có tài liệu nghiệm thu.