HOTFIX TRƯỚC PHASE 1.3

SỬA ENTRY POINT, MÔI TRƯỜNG PYTHON VÀ PROFILE DEBUG 1 CAMERA

Dự án:

Parking Monitoring System – Phase 1

Project root hiện tại:

D:\PYTHON\ATG-KIEM-SOAT-XE-RA-VAO

Máy phát triển mới:

- Windows x64

- Python 3.10.11

- Intel Core i5-10400F

- RAM 32 GB

- NVIDIA GTX 760 4 GB

- PyTorch hiện báo CUDA: False

- Chạy AI bằng CPU là chủ đích trên máy này

Môi trường `.venv` hiện đã được tạo và các kiểm tra sau đã thành công:

- import PySide6

- import cv2

- import sqlalchemy

- import torch

- import ultralytics

- Runtime OK

- AI OK

- CUDA: False

Lỗi đã gặp trước đó:

1. Chạy trực tiếp:

C:\Python310\python.exe D:\PYTHON\ATG-KIEM-SOAT-XE-RA-VAO\app\main.py

gây lỗi:

ModuleNotFoundError: No module named 'app'

2. Script:

config\debug-1cam.ps1

trước đây gọi sai hoặc không tìm thấy:

.venv\Scripts\python.exe

3. Modal hướng dẫn debug cần hiển thị đúng lệnh chạy trên máy mới.

Mục tiêu của hotfix:

- Chuẩn hóa duy nhất một cách khởi động dự án.

- Bảo đảm VS Code sử dụng đúng `.venv`.

- Sửa script debug một camera.

- Sửa modal hướng dẫn.

- Kiểm tra model và môi trường trước khi mở ứng dụng.

- Không thay đổi nghiệp vụ Phase 1.

- Không bắt đầu Phase 1.3 trong hotfix này.

==================================================

1. GIỚI HẠN PHẠM VI

==================================================

Không sửa các phần sau trong hotfix:

- Detector inference logic.

- Tracker matching logic.

- Polygon engine.

- Parking state engine.

- Session stability.

- Timezone và migration dữ liệu.

- Duration repair.

- Database schema.

- Camera RTSP logic.

- OCR biển số.

- MariaDB.

- MediaMTX hoặc video demo.

- Build release.

Chỉ sửa:

- Entry point.

- Script PowerShell.

- Cấu hình VS Code.

- Kiểm tra môi trường.

- Modal hướng dẫn debug.

- Thông báo lỗi khởi động.

Không tự ý xóa hoặc reset:

- data/

- snapshots/

- logs/

- database hiện có

- polygon hiện có

- cấu hình camera hiện có

==================================================

2. ENTRY POINT CHÍNH THỨC

==================================================

Chốt entry point duy nhất:

.\.venv\Scripts\python.exe .\run_app.py

Không sử dụng:

python app\main.py

Kiểm tra và sửa `run_app.py` để:

1. Có thể chạy từ project root.

2. Import đúng:

from app.main import main

3. Gọi `main()` trong:

if __name__ == "__main__":

main()

4. Không sửa `sys.path` bằng đường dẫn hard-code.

5. Không phụ thuộc working directory của VS Code.

6. Khi chạy từ thư mục khác, tự xác định project root dựa trên vị trí file.

7. Chuyển working directory về project root trước khi khởi tạo paths nếu kiến trúc hiện tại yêu cầu.

Kiểm tra `app/main.py`:

- Chỉ chứa hàm main và logic khởi động ứng dụng.

- Không được là entry point được hướng dẫn cho người dùng.

- Không được chèn đường dẫn project thủ công.

- Không khởi tạo QApplication nhiều lần.

- Có logging lỗi khởi động đầy đủ.

Nếu người dùng chạy trực tiếp `app/main.py`, không cố gắng sửa bằng cách chèn project root vào `sys.path`.

Thay vào đó, hiển thị thông báo rõ:

Không chạy trực tiếp app/main.py.

Hãy chạy từ project root:

.\.venv\Scripts\python.exe .\run_app.py

Sau đó thoát bằng exit code khác 0.

==================================================

3. SỬA config/debug-1cam.ps1

==================================================

Sửa script hiện có, không tạo thêm một script trùng chức năng.

Yêu cầu:

1. Xác định project root từ `$PSScriptRoot`.

Vì script nằm trong `config`, project root phải là thư mục cha của `$PSScriptRoot`.

Ví dụ:

$ProjectRoot = Split-Path -Parent $PSScriptRoot

2. Tạo đường dẫn:

$VenvPython = Join-Path $ProjectRoot ".venv\Scripts\python.exe"

$EntryPoint = Join-Path $ProjectRoot "run_app.py"

3. Không hard-code:

D:\PYTHON\...

C:\Python310\...

trong lệnh chạy chính.

4. Kiểm tra:

- Project root tồn tại.

- `.venv\Scripts\python.exe` tồn tại.

- `run_app.py` tồn tại.

- model AI tồn tại.

- thư mục data, logs và snapshots có thể tạo hoặc ghi.

5. Nếu thiếu `.venv`, hiển thị:

Chưa tìm thấy môi trường .venv.

Hãy chạy:

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\setup-dev.ps1

Không tiếp tục chạy ứng dụng.

6. Thiết lập profile debug một camera:

- Device: cpu

- Half precision: false

- Max cameras: 1

- Không sử dụng CUDA.

- Không tự động bật camera thứ hai.

- Giữ nguyên camera nào đang được bật trong database, nhưng Camera Manager chỉ khởi chạy tối đa một worker.

Dùng đúng biến cấu hình mà project hiện đang hỗ trợ. Không tạo các biến môi trường mới nếu đã có hệ thống deployment profile.

7. Chuyển working directory:

Set-Location $ProjectRoot

8. Chạy:

& $VenvPython $EntryPoint

9. Lấy đúng exit code:

$ExitCode = $LASTEXITCODE

10. Nếu lỗi:

- In thông báo tiếng Việt.

- Hiển thị exit code.

- Giữ cửa sổ PowerShell mở khi script được chạy bằng double-click.

- Không giữ cửa sổ nếu được chạy từ terminal VS Code hiện có.

11. Không chạy:

app\main.py

==================================================

4. TẠO scripts/setup-dev.ps1

==================================================

Chỉ tạo nếu file này chưa tồn tại.

Script có nhiệm vụ chuẩn hóa máy phát triển mới.

Yêu cầu:

1. Xác định project root từ vị trí script.

2. Tìm Python 3.10 theo thứ tự:

- py -3.10

- C:\Python310\python.exe

- python trong PATH nếu đúng 3.10.x

3. Kiểm tra phiên bản phải là Python 3.10.x.

4. Tạo `.venv` nếu chưa tồn tại.

5. Không xóa `.venv` đang hoạt động.

6. Nâng cấp:

pip

setuptools

wheel

7. Kiểm tra PyTorch trước.

Vì requirements-ai.txt không khóa torch, không tự ý cài CUDA cho GTX 760.

Nếu torch đã tồn tại:

- Giữ nguyên.

- In version.

- In CUDA available.

- Chấp nhận CUDA=False.

Nếu torch chưa tồn tại:

- Dừng và hướng dẫn cài PyTorch CPU phù hợp.

- Không tự động đoán CUDA wheel.

8. Cài full development requirements bằng:

.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements-dev.txt

Không cần cài lặp lại requirements.txt, requirements-ai.txt và requirements-dev.txt ba lần vì các file đang tham chiếu theo tầng.

9. Kiểm tra import:

- PySide6

- cv2

- sqlalchemy

- numpy

- torch

- ultralytics

- pytest

- pytestqt hoặc pytest-qt theo module thực tế

10. In kết quả PASS/FAIL rõ ràng.

==================================================

5. TẠO scripts/check-environment.ps1

==================================================

Script chỉ kiểm tra, không sửa dữ liệu.

Kiểm tra:

- Project root.

- Python trong `.venv`.

- Python version.

- Import runtime.

- Import AI.

- Import test dependencies.

- torch version.

- CUDA available.

- Ultralytics version.

- Đường dẫn model đang được cấu hình.

- Model có tồn tại.

- Model mở được bằng Ultralytics YOLO.

- Database path.

- Database có quyền đọc/ghi.

- Logs path có quyền ghi.

- Snapshots path có quyền ghi.

- APP_TIMEZONE hiện tại.

- Profile hiện tại.

- Device hiện tại.

- Half precision.

- Max cameras.

- Entry point tồn tại.

Không mở camera RTSP trong environment check.

Kết quả cuối:

ENVIRONMENT CHECK: PASS

hoặc:

ENVIRONMENT CHECK: FAIL

Trả exit code 0 khi PASS, khác 0 khi FAIL.

==================================================

6. KIỂM TRA MODEL AI

==================================================

Không được tải model mới tự động trong hotfix.

Đọc model path từ hệ thống cấu hình hiện tại.

Kiểm tra:

1. Biến cấu hình có giá trị.

2. Đường dẫn tương đối phải được resolve theo project root.

3. File tồn tại.

4. Extension hợp lệ, ví dụ `.pt`.

5. Ultralytics có thể load model.

6. Log:

- Resolved model path.

- Model filename.

- Device=cpu.

- Half=false.

- Model loaded successfully.

Không ghi lỗi giả là camera offline khi thực tế model bị thiếu.

Nếu model thiếu, hiển thị:

DETECTOR_MODEL_NOT_FOUND

và không khởi động camera worker.

==================================================

7. CẤU HÌNH VS CODE

==================================================

Tạo hoặc cập nhật:

.vscode/settings.json

.vscode/launch.json

.vscode/tasks.json

Không ghi đường dẫn chứa tên người dùng Windows.

### settings.json

Đặt interpreter:

${workspaceFolder}\.venv\Scripts\python.exe

Thiết lập terminal mở tại workspace root.

### launch.json

Tạo cấu hình:

Parking Monitor - Debug 1 Camera

Yêu cầu:

- program: `${workspaceFolder}/run_app.py`

- cwd: `${workspaceFolder}`

- console: integratedTerminal

- python: `.venv`

- không chạy `app/main.py`

- thiết lập profile CPU một camera theo đúng cơ chế cấu hình hiện có

Tạo thêm cấu hình:

Parking Monitor - Normal

cũng chạy `run_app.py`.

### tasks.json

Tạo các task:

- Setup Development Environment

- Check Environment

- Run Tests

- Debug 1 Camera

- Run Application

Tất cả dùng `${workspaceFolder}`, không hard-code ổ D.

==================================================

8. SỬA MODAL HƯỚNG DẪN DEBUG

==================================================

Modal hiện có phải hiển thị đúng trạng thái thực tế.

Hiển thị:

- Project root.

- Python system.

- Python `.venv`.

- Python version.

- `.venv`: Có/Không.

- Runtime dependencies: PASS/FAIL.

- AI dependencies: PASS/FAIL.

- Test dependencies: PASS/FAIL.

- Model path.

- Model exists: Có/Không.

- Device: CPU.

- CUDA available: False.

- Half precision: False.

- Max cameras: 1.

- Database path.

- Logs path.

- Snapshots path.

- Application timezone.

Hiển thị đúng lệnh:

Setup:

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\setup-dev.ps1

Check:

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\check-environment.ps1

Debug 1 camera:

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\config\debug-1cam.ps1

Run normal:

.\.venv\Scripts\python.exe .\run_app.py

Tests:

.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -v

Tuyệt đối không hiển thị:

python app\main.py

Các nút:

- Sao chép lệnh setup.

- Sao chép lệnh check.

- Sao chép lệnh debug.

- Sao chép lệnh test.

- Mở project root.

- Mở logs.

- Mở snapshots.

- Chạy kiểm tra môi trường.

Không cho modal tự động cài package.

==================================================

9. LOGGING LỖI KHỞI ĐỘNG

==================================================

Bổ sung logging cho quá trình startup:

- Project root.

- sys.executable.

- Python version.

- Current working directory.

- Entry point.

- Deployment profile.

- Max cameras.

- Detector model.

- Device.

- Half precision.

- CUDA available.

- Database path.

- Application timezone.

Che thông tin nhạy cảm trong RTSP URL.

Khi startup thất bại:

- Ghi stack trace vào file log.

- Hiển thị dialog ngắn, dễ hiểu.

- Không chỉ đóng ứng dụng im lặng.

- Không tạo nhiều QApplication.

==================================================

10. TEST BẮT BUỘC

==================================================

Bổ sung hoặc cập nhật test:

1. `run_app.py` import được `app.main`.

2. Chạy entry point từ project root không lỗi package.

3. Entry point không phụ thuộc ổ D hard-code.

4. Script debug resolve đúng project root.

5. Script debug phát hiện thiếu `.venv`.

6. Script debug không gọi `app/main.py`.

7. Environment check nhận Python 3.10.11.

8. Environment check chấp nhận CUDA=False.

9. Environment check phát hiện model bị thiếu.

10. Model relative path được resolve theo project root.

11. Modal không chứa lệnh chạy `app/main.py`.

12. Modal hiển thị lệnh `run_app.py`.

13. VS Code launch config chạy `run_app.py`.

14. Không có thay đổi database khi chạy environment check.

15. Không có camera worker được khởi động trong environment check.

Không yêu cầu camera thật trong unit test.

==================================================

11. KIỂM TRA THỦ CÔNG SAU KHI SỬA

==================================================

Chạy lần lượt:

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\check-environment.ps1

.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -v

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\config\debug-1cam.ps1

Kết quả mong muốn:

- Environment check PASS.

- Không còn ModuleNotFoundError.

- Ứng dụng chạy từ run_app.py.

- Log xác nhận Python từ `.venv`.

- Device=cpu.

- CUDA=False.

- Half=False.

- Max cameras=1.

- Model load thành công.

- Chỉ tối đa một camera worker hoạt động.

- Không có dữ liệu bị xóa hoặc reset.

==================================================

12. KẾT QUẢ CODEX PHẢI BÁO CÁO

==================================================

Sau khi hoàn thành, trả về:

1. Nguyên nhân lỗi ban đầu.

2. Danh sách file tạo mới.

3. Danh sách file sửa.

4. Entry point chính thức.

5. Python executable thực tế.

6. Project root được resolve như thế nào.

7. Kết quả environment check.

8. Kết quả model check.

9. Kết quả pytest.

10. Kết quả chạy debug một camera.

11. Các lỗi còn tồn tại.

12. Xác nhận chưa bắt đầu Phase 1.3.

Không triển khai nội dung Phase 1.3 trong nhiệm vụ này.

Không thay đổi logic nghiệp vụ Phase 1.2.1.

Không triển khai OCR biển số.

Không thêm nguồn video demo.

Không chuyển sang MariaDB.